Výzva k podání nabídek

| Název veřejné zakázky: | Bistro na třeboňském gymnáziu |
| --- | --- |
| Předmět veřejné zakázky | Dodávka a montáž kovových, dřevěných a skleněných prvků pro realizaci bistra na třeboňském gymnáziu |
| Datum vyhlášení veřejné zakázky: | 14. 6. 2024 |
| Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: | Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, příspěvková organizace IČO: 60 16 945 Bankovní spojení: 180921340/0300 Profil zadavatele: www.tenderarena.cz , úřední název školy Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 |
| Sídlo zadavatele: | Na Sadech 308, 379 26 Třeboň |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Mgr. Anna Koktavá 384 722 315 akoktava@gymtrebon.cz |
| IČ zadavatele: | 60816945 |
| Kontaktní osoba zadavatele, | Milan Liška 602272427 mliska@gymtrebon.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek | 24. 6. 2024 do 12. 00 hod. Poštou nebo osobně na adresu: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 379 26 Třeboň, nebo e-mailem na adresu akoktava@gymtrebon.cz, nebo datovou schránkou 8nbj75d |
| Popis předmětu veřejné zakázky: | Dodávka a realizace kovové konstrukce budoucího bistra, do které budou dodány a vloženy dřevěné prvky dle projektové studie (příloha č. 3), dodávka a osazení nových skleněných dveří do místnosti, dodán a osazen skleněný obklad stěny za kuchyňskou linkou |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: | 650 000,- Kč s DPH |
| Typ veřejné zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu, nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. |
| Poskytnutí zadávací dokumentace | Doložení projektové studie, na základě které je nutné připravit výrobní dokumentaci a přesný výkaz výměr jednotlivých položek (bude součástí rozpočtu) |
| Lhůta pro dodání (termín zahájení a dokončení) | Předpokládaný termín zahájení prací – 1. 7. 2024 - kovová konstrukce patra musí být hotová do 15. 7. 2024 Předpokládaný termín dokončení – 15. 8. 2024 |
| Místa dodání/převzetí plnění: | Sídlo zadavatele |
| Hodnotící kritéria: | Nabídková cena – tzn., že nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou |
| Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny | - každý uchazeč může podat jen jednu nabídku - celková nabídková cena s DPH bude vyplněna v krycím listu nabídky (příloha č. 1) - součástí nabídky bude návrh smlouvy |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Telefon a e-mailová adresa uchazeče |
| Přílohy | Č. 1 Krycí list Č. 2 Předpokládané položky rozpočtu Č. 3 Projektová studie bistra |
| Prohlídka místa plnění | 19. nebo 20. června 2024 9:00 (telefonicky domluvit s Milanem Liškou – 602272427) |
| Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit a nevybrat pro realizaci žádného uchazeče. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu výběrové řízení, pokud dojde k naplnění § 127 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel může zrušit bez zbytečného odkladu výběrové řízení, pokud dojde k naplnění některého z bodů § 127 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu; účastníkovi VŘ nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení |  |

| Jméno: | Anna |
| --- | --- |
| Příjmení: | Koktavá |
| E-mail: | akoktava@gymtrebon.cz |
| Telefon: | 384 722 315 |